ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2014 г. N 2584-р

Список изменяющих документов

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D32462614FA45A253F878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB663nDmCI) Правительства РФ от 21.09.2015 N 1851-р)

1. Утвердить прилагаемый [план](#P25) реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB662nDmCI) Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минтрансу России разместить [план](#P25), утвержденный настоящим распоряжением, на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу [распоряжение](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626142A35D213B878D8A246E814FnFm4I) Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. N 1574-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 36, ст. 4639).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 17 декабря 2014 г. N 2584-р

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Список изменяющих документов

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D32462614FA45A253F878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB663nDm7I) Правительства РФ от 21.09.2015 N 1851-р)

| Наименование контрольного события | | Ста-тус [<\*>](#P1953) | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB667nDmAI) "Магистральный железнодорожный транспорт" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2014 году заключены | 1 | Росжелдор | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2015 году заключены | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2016 году заключены | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| 4. | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2014 году осуществлен | 1 | Росжелдор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2015 году осуществлен | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6. | Строительство объекта "Малое кольцо Московской железной дороги (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги")" завершено | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 7. | Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва - Новопеределкино (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги") завершена | 1 | Росжелдор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Строительство четвертого главного пути на участке Москва-Пассажирская - Октябрьская - Крюково завершено | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 9. | Строительство совмещенной (автомобильная и железная) дороги Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" завершено | 1 | Росжелдор | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2014 году осуществлен | 1 | Росжелдор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2015 году осуществлен | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 12. | Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань в 2014 году осуществлен | 1 | Росжелдор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Межбюджетные трансферты в 2015 году на развитие метрополитена в целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году предоставлены | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 14. | Межбюджетные трансферты в 2016 году на развитие метрополитена в целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году предоставлены | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB664nDmCI) "Дорожное хозяйство" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2014 год капитально отремонтировано 1670 км автомобильных дорог | 1 | Росавтодор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2015 год капитально отремонтировано 1600 км автомобильных дорог | 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 17. | В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2016 год капитально отремонтировано 1700 км автомобильных дорог | 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 18. | В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2014 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 7700 км автомобильных дорог | 1 | Росавтодор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2015 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 7300 км автомобильных дорог | 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 20. | В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2016 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 7200 км автомобильных дорог | 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 21. | Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат, утвержденным Правительством Российской Федерации, осуществлен | 1 | Росавтодор | 1 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2014 году достигнута в размере 25,3 тыс. км | 2, 1 | Росавтодор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2015 году достигнута в размере 29,8 тыс. км | 2, 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 24. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2016 году достигнута в размере 34,7 тыс. км | 2, 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 25. | Введение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными средствами, имеющими разрешенную массу более 12 тонн, осуществлено |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 15 ноября | - | - | - | - |
| 26. | Межбюджетные трансферты в 2015 году, направленные на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предоставлены | 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 27. | Межбюджетные трансферты в 2016 году, направленные на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предоставлены | 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 28. | Межбюджетные трансферты в 2015 году, направленные на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставлены | 1 | Росавтодор | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB763nDmEI) "Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены | 2, 1 | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены | 2, 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 31. | Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены | 2, 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 32. | Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | 1 | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 34. | Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 35. | Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | 1 | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 37. | Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены | 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 38. | Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2014 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены | 2, 1 | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2015 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены | 2, 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 40. | Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2016 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены | 2, 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 41. | Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2014 году предоставлены | 1 | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2015 году предоставлены | 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 43. | Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2016 году предоставлены | 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB761nDm6I) "Морской и речной транспорт" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2014 году обеспечено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2015 году обеспечено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 46. | Выполнение работ по поиску и спасению людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2016 году обеспечено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 47. | Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2014 году обеспечено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. | Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2015 году обеспечено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 49. | Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2016 году обеспечено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 50. | Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2014 году обеспечено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2015 году обеспечено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 52. | Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2016 году обеспечено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 53. | Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2015 - 2017 годов установлены | 1 | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54. | Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2016 - 2018 годов установлены | 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 55. | Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2017 - 2019 годов установлены | 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB766nDm8I) "Надзор в сфере транспорта" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2014 году, составила 100 процентов | 1 | Ространснадзор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57. | Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2015 году, составила 100 процентов | 1 | Ространснадзор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 58. | Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2016 году, составила 100 процентов | 1 | Ространснадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB76BnDmAI) "Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году заключен | 1 | Минтранс России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60. | Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2015 году заключен | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | 15 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2016 году заключен | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 февраля | - | - | - |
| 62. | Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году предоставлены | 1 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | Концессионное соглашение о строительстве скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 543 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) в Ленинградской области заключено | 1 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64. | Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса на 1264 км автомобильной дороги М-4 "Дон" завершено | 1 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65. | Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" протяженностью 114,6 км в 2014 году введены в эксплуатацию | 1 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66. | Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" протяженностью 348,7 км в 2015 году введены в эксплуатацию | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 67. | Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" протяженностью 179,5 км в 2016 году введены в эксплуатацию | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 68. | Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2014 году заключен | 1 | Минтранс России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69. | Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2015 году заключен | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. | Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2016 году заключен | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| 71. | Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2014 году предоставлены | 1 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72. | Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2015 году предоставлены | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 73. | Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2016 году предоставлены | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB462nDmFI) "Транспортное обеспечение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | Логистический транспортный центр в г. Сочи введен в действие | 1, 2 | Минтранс России | 15 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75. | Центр управления дорожным движением в г. Сочи и автоматизированная система управления дорожным движением введены в действие | 1, 2 | Минтранс России | 15 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76. | Специализированные автотранспортные парки по обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в количестве 7 единиц и парковочные места в количестве 46 единиц на территории отдельной стоянки введены в действие | 1, 2 | Минтранс России | 15 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77. | Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов, используемых для организации проживания персонала и клиентских групп в 2014 году, предоставлены | 1, 2 | Минтранс России | - | 15 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB460nDm7I) "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | Изменения в [ГОСТ Р 50597-93](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626144A751233B878D8A246E814FnFm4I) "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" для его приведения в соответствие с положениями Технического [регламента](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D32462614FA55A213A878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB661nDm9I) Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827, в том числе по обеспечению эксплуатации дорог, на проезжей части которых присутствует слой уплотненного снежного покрова, внесены | 1, 2 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79. | Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года разработана | 1, 2 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 80. | Стратегия развития морской портовой инфраструктуры на период до 2030 года разработана | 1, 2 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 81. | Первая очередь информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте в части решения первоочередных задач внедрена | 1 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82. | План деятельности Минтранса России, направленный на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. [N 596](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626145AB5A223D878D8A246E814FnFm4I) - [606](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626145AB5A223F878D8A246E814FnFm4I) и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения уточнен | 1, 2 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83. | Стратегия развития железнодорожного транспорта на период до 2030 года с учетом возможных изменений макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации откорректирована | 2, 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | 15 июня | - | - | - | - | - | - |
| 84. | Концепция формирования нормативной правовой базы и методов государственного регулирования, мотивирующих выполнение политики социальных транспортных стандартов на федеральном уровне, разработана | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31  декабря |
| 85. | Межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры г. Москвы в 2015 году предоставлены | 2, 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 86. | Межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры г. Москвы в 2016 году предоставлены | 2, 1 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB465nDmCI) "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" реализовано | 2, 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB46AnDmEI) "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | Проектная документация по созданию сухогрузного района морского порта Тамань разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено | 1 | Минтранс России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89. | Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) завершено | 1 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90. | Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) завершено | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 91. | Строительство станции в районе разъезда "9 км" Северо-Кавказской железной дороги завершено | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 92. | Проектная документация по созданию Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено | 1 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 93. | Строительство железнодорожной линии "ст. Чульбас - Инаглинский угольный комплекс" железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район) завершено | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 94. | Положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию, результаты инженерных изысканий и достоверность определения сметной стоимости по объекту "Комплексная реконструкция участка М. Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" получены | 1 | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 95. | Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке км 17+910 - км 83+068, Московская область (II этап строительства км 50+016 - км 82+878), завершена | 2, 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 96. | Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 957+400 - км 970+400, Республика Татарстан, завершена | 2, 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 97. | Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства регионального значения, необходимых для реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов в Сколково, Московская область, завершены | 1, 2 | Росавтодор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98. | Реализация программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического [регламента](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D32462614FA55A213A878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB661nDm9I) Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), завершена | 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 99. | Реализация программы нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на 2012 - 2015 годы завершена | 1 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 100. | Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 258 - км 334 (обход Вышнего Волочка) в Тверской области завершено | 2, 1 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101. | Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1250 - км 1319 и км 1373 - км 1383, Краснодарский край, завершена | 2, 1 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 102. | Эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участках км 544 - км 633, Воронежская область, организована | 1 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 103. | Строительство транспортной развязки на км 27 автомагистрали М-1 "Беларусь", Московская область, завершено | 2, 1 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 августа | - |
| 104. | Эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1119,5 - км 1319, Краснодарский край, организована | 2, 1 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 105. | Строительство 2 линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт завершено | 2, 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 106. | Строительство линейного дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт завершено | 2, 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 107. | Строительство в рамках мероприятия "Строительство 2-й нитки Нижне-Свирского гидроузла. Грузовой причал (включая подходы и акваторию). Автомобильные дороги" завершено | 1 | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108. | Первый этап комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна завершен | 2, 1 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 109. | Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар" в Краснодарском крае завершены | 2, 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 110. | Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" в г. Калининграде, Калининградская область, завершена | 2, 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 111. | Реконструкция аэропортового комплекса "Баратаевка" в г. Ульяновске завершена | 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 112. | Патрульные суда в количестве 6 единиц в 2014 году введены в эксплуатацию | 1 | Ространснадзор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 113. | Патрульные суда в количестве 4 единиц в 2015 году введены в эксплуатацию | 1 | Ространснадзор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 114. | Патрульные суда в количестве 7 единиц в 2016 году введены в эксплуатацию | 1 | Ространснадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB561nDmAI) "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | Строительство зданий и сооружений для размещения Приволжского авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено | 1 | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 116. | Строительство зданий и сооружений для размещения Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено | 1 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 117. | Строительство 8 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершены | 1 | Росгидромет | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118. | Строительство 12 позиций и установка доплеровских метеорологических локаторов завершены | 1 | Росгидромет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

--------------------------------

<\*> Статус "1" присвоен контрольным событиям реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626141A058213E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB662nDmCI) Российской Федерации "Развитие транспортной системы". Статус "2" присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план ответственного исполнителя.